Tabel 9. Realisasi fitur Tabel 6 pada MVP

| ID | Status | Implementasi (berkas) | Catatan realisasi | Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STR-01 | sebagian | pdfa11y.autotag (OpenDataLoader); pipeline._blocks | Cadangan tabel PyMuPDF find_tables, bukan Docling; tabel cadangan belum Table/TH di PDF | ya |
| CLS-01 | jalan | pipeline._classify_decorative; kolom jenis VLM | Heuristik ukuran, hash, pengulangan + klasifikasi VLM | ya |
| CHT-01 | jalan | simak/vlm.py; chart.delta; chart.axis_check | T1 dan T2 satu model (Gemma 4 26B-A4B), dua perintah | ya |
| CHT-02 | sebagian | chart.derived; chart.build_description | Statistik kode + templat level 1–3; tanpa VLM penyunting | ya |
| FRM-01 | belum | gate.evaluate (aturan rumus) | Tanpa pengenal kedua; semua rumus ditahan dengan draf LaTeX | ya (penahanan) |
| FRM-02 | belum | — | MathCAT belum diintegrasikan | tidak |
| GAT-01 | jalan | gate.fk; gate.evaluate | K = {cF, cδ, cA, cL} | ya |
| OUT-01 | jalan | pdfa11y.patch; pdfa11y.verapdf; pdfa11y.g1_audit | veraPDF 1.30.3; G1 dan G1-ketat; dekoratif belum Artifact | ya |
| OUT-02 | jalan | simak/output.py; web/common.js | Web Speech API id-ID bawaan; ElevenLabs opsional | ya |
| REV-01 | jalan | pipeline.review; web/index.html | Setujui/ubah/tolak/dekoratif; figur vektor belum tampil sebagai kartu | ya |

Tabel 10. Hasil gerbang terhadap kriteria lulus terkunci (run 2; run 1 identik)

| Gerbang | Kriteria terkunci (Tabel 7) | Hasil k/n [Wilson 95%] | Status | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | ≥ 90% dokumen uji bebas kegagalan teks alternatif, bahasa, dan judul; lebih baik dari B1 | D 4/4 [0,510; 1,000]; B1 0/4 [0,000; 0,490] | lulus | 4 dokumen uji sintetis |
| G1-ketat (tambahan) | dilaporkan; bukan kriteria | D 0/4 [0,000; 0,490] | dilaporkan | 4 dokumen uji sintetis |
| G2 | τ ≥ 0,90 | — | tidak dijalankan | — |
| G3 (Fk terbit) | Fk ≥ 0,98 pada keluaran terbit | 440/440 [0,991; 1,000] klaim | lulus | 60 grafik uji sintetis |
| G3 (injeksi) | ≥ 0,90 deskripsi yang diubah tertahan | 137/138 [0,960; 0,999] | lulus | 138 deskripsi diinjeksi |
| G4 | Q ≥ 0,80 | Q(D) = 1,00 (80/80 [0,954; 1,000]); Q(B2) = 0,99 | lulus | 80 pertanyaan |
| G5 | A ≥ 0,90 | — | tidak dijalankan | — |
| G6 ringan | G1 ≥ 80%; κ ≥ 0,60; R dilaporkan | G1 D 6/6 [0,610; 1,000]; R 18/18 [0,824; 1,000]; κ — | sebagian (6 dari 60 dokumen; κ dan NVDA belum) | 6 PDF Common Crawl ac.id |
| G7 | ditunda; disepakati dengan ULD | — | tidak dijalankan | — |

Tabel 11. SIMAK (D) dibandingkan dengan pembanding B0, B1, dan B2 pada set uji tertahan

| Ukuran | B0 | B1 | B2 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lulus G1 (dokumen) | 0/4 | 0/4 | — | 4/4 |
| Aturan veraPDF gagal per dokumen | 6 | 5 | — | 0 |
| Grafik terbit | — | — | 60/60 | 40/60 |
| Angka keliru terbit | — | — | 17 pada 7/60 grafik | 0 |
| Fk klaim terbit | — | — | 0,971 (566/583, perkiraan) | 1,000 (440/440) |
| Rasio Q (G4) | — | — | 0,99 | 1,00 |
| Beban tinjauan R | — | — | 0/60 (tanpa gerbang) | 20/60 |

Fk B2 diukur dengan pemeriksa pola pada teks bebas (perkiraan; audit manual di eval/audit_b2.md).